Załącznik nr 5

do Ogłoszenia o zamówieniu

- WZÓR UMOWY -

UMOWA nr ...........................

W dniu……………….2021 r. w Wierzbie pomiędzy:

Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie (00-901), Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną przez:

………………………………… -  ……………………………….. udzielonego pełnomocnictwa nr ……. z dnia ….

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

firmą:

(jeśli Wykonawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub Spółka akcyjna), Spółka pod firmą ………………………. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka akcyjna) z siedzibą w (….-……) ……………………….. przy ul. ………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………….. w ……………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………………, NIP …………………., REGON ………………………..,kapitał zakładowy w wysokości ………………….zł, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

……………………………………………….

lub

(jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)

……………………………. zamieszkałym w (….-……) …………………. przy ul. ………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………….. z siedzibą ………………………. przy ul. ……………………..., posiadający NIP: …………………………….., REGON ……………………………, PESEL ……………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”,

została zawarta umowa o następującej treści:

Niniejsza umowa zostaje zawarta z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) stosowanie do treści art. 2 ust 1 pkt 1 a contrario ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) po przeprowadzeniu postępowania w oparciu o § 6 Regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Kancelarię Polskiej Akademii Nauk, pomocnicze jednostki naukowe oraz inne jednostki organizacyjne Akademii stanowiącym załącznik do Decyzji nr 5/2021 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 stycznia 2021 r. i dokonaniu wyboru oferty Wykonawcy, numer postępowania: DPT/ZP-2/2021.

§ 1.

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. ,,wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania instalacji przeciwpożarowej w budynku Centrum Konferencyjnego na terenie ośrodka Polskiej Akademii Nauk Domu Pracy Twórczej w Wierzbnie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowalnych wykonywanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową na zasadach i w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Szczegółowy opis przedmiotu Umowy został zawarty w Załączniku nr 1 do Umowy.

- W ramach wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania, w szczególności następujących czynności:

- wykonanie dokumentacji projektowej z należytą starannością w sposób zgodny z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nie naruszając praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych, a także praw zależnych,

- uzyskania wszelkich niezbędnych do wykonania projektu pozwoleń, certyfikatów, opinii, uzgodnień (w tym również w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia) i zatwierdzeń projektów oraz wszelkich innych wymaganych opracowań i poniesienie opłat z tym związanych;

- opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z podziałem na branże;

- opracowania kompletnej dokumentacji projektowej robót budowlanych 
we wszystkich branżach, z określeniem parametrów technicznych i funkcjonalnych przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia;

- opracowania kosztorysów inwestorskich robót z podziałem na branże 
wraz z zestawieniem zbiorczym kosztów. Kosztorysy należy sporządzić metodą szczegółową. Kosztorysy powinny zawierać również: szczegółowe przedmiary robót z opisem robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych, zbiorcze zestawienie kosztów (tabela elementów scalonych); wykazy materiałów i sprzętu;

- wystąpienia w imieniu Zamawiającego do właściwego urzędu z wnioskiem 
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (jeśli wymagane) lub przygotowania zgłoszenia do właściwego organu administracji, zaś w przypadku sprzeciwu organu przygotowanie stosownych wyjaśnień i/lub żądanych przez ten organ;

- uzyskania i doręczenia Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu 
na budowę (jeśli wymagane);

- w przypadku ogłoszenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych prowadzonych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową - pisemne lub drogą elektroniczną udzielenie wszelkich wyjaśnień i wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, w terminie 48 godzin od ich otrzymania od Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej;

- sprawowania nadzoru autorskiego do dnia bezusterkowego odbioru robót budowlanych prowadzonych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową w zakresie i na zasadach o których mowa w § 8 i 9 umowy

- Przedmiot Umowy w zakresie wskazanym w ust. 3 pkt 8 zostanie zrealizowany w okresie prowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie lub e-mailem o terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy w zakresie określonym w ust. 3 pkt 7 niezwłocznie po podjęciu stosownych decyzji.

- Przedmiot Umowy w zakresie wskazanym w ust. 3 pkt 9 zostanie zrealizowany do dnia bezusterkowego odbioru robót budowlanych. Zamawiający szacuje, że termin bezusterkowego odbioru robót budowlanych nastąpi do 31.12.2022 r., jednakże szacunek ten ma charakter wyłącznie informacyjny. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie lub e-mailem o terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy w zakresie określonym w ust. 3 pkt 9 niezwłocznie po podjęciu stosownych decyzji.

- Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana z należytą starannością 
w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w brzmieniu obowiązującym na dzień jej sporządzenia, jak również jej odbioru przez Zamawiającego oraz ewentualnej aktualizacji dokumentacji na dzień zakończenia (tj. wyboru oferty najkorzystniejszej) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa ust. 3 pkt 9 oraz uwzględniać miejscowe normy przenoszące normy polskie i europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, a w zakresie niesprzecznym także zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych, a w szczególności:

  - ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020  r. poz. 1333 ze zm.);

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.);

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389);

  - ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 ze zm.).

- W dokumentacji projektowej będą wskazane do zastosowania wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania na terenie Polski i państw należących do Unii Europejskiej.

- Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać wykaz opracowań oraz zawierać oświadczenie projektanta, że:

- została opracowana zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami;

- przysługują mu wszelkie prawa autorskie majątkowe oraz osobiste;

- jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nadaje się do realizacji;

- posiada wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, nawet jeżeli ich nie przewidziano Umową.

( 2.

Obowiązki Stron

- W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

- udzielania Wykonawcy odpowiedzi na Jego pisemne lub przekazane wiadomością e-mail wystąpienia w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania danego wystąpienia;

- współdziałania w celu uzyskania przedmiotu umowy spełniającego cele określone w Umowie.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się 
na piśmie lub mailowo o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest podporządkować się wskazówkom Zamawiającego dotyczącym sposobu wykonania Umowy. Wskazówki nie mogą być sprzeczne 
z Umową, mogą jednak doprecyzowywać jej postanowienia.

( 3.

Termin wykonania przedmiotu Umowy

Umowa została zawarta na okres od dnia jej zawarcia do dnia bezusterkowego odbioru robót budowlanych wykonanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową, z tym że Wykonawca wykona przedmiot Umowy:

    - w terminie ………….. dni kalendarzowych (zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy) od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ………….., w zakresie, opracowania dokumentacji o której mowa w § 1 ust 1 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji administracyjnych, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 ÷ 7 Umowy,

    - do dnia bezusterkowego odbioru robót budowlanych w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 8 ÷  9 Umowy; o dniu rozpoczęcia robót budowlanych, Wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie; Zamawiający szacuje termin bezusterkowego odbioru robót budowlanych do dnia 31.12.2022 r., jednakże szacunek ten ma charakter wyłącznie informacyjny.

§ 4.

Odbiór dokumentacji projektowej

- Miejscem przekazania wykonanej dokumentacji projektowej wskazanej 
w § 1 ust. 1 Umowy (3 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na płycie DVD/CD - w języku polskim) wraz z wymaganymi przepisami prawa zezwoleniami, decyzjami i uzgodnieniami, będzie siedziba Zamawiającego. Wykonawca przekaże dokumentację projektową, na podstawie protokołu przekazania dokumentacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy.

- Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowej przystąpi do sprawdzania przekazanej dokumentacji projektowej, które zakończy się w terminie do 7 dni roboczych: podpisaniem protokołu odbioru bez uwag albo informacją o braku akceptacji dokumentacji projektowej z podaniem na piśmie przyczyn odmowy odbioru.

- Jeżeli Zamawiający w powyższym terminie zgłosi pisemne zastrzeżenia do dostarczonej dokumentacji projektowej, obie Strony Umowy ustalą protokolarnie zakres niezbędnych zmian i uzupełnień w dokumentacji projektowej, których termin wykonania ustala Zamawiający. Termin ten nie może być dłuższy niż 3 dni robocze.

- Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego przedmiotu Umowy jest obustronnie podpisany protokół potwierdzający zgodność przekazanej dokumentacji z warunkami Umowy bez zastrzeżeń stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy.

- Za datę wykonania i odbioru przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 4 przez obie Strony.

- Po odebraniu dokumentacji projektowej staje się ona własnością Zamawiającego.

§ 5.

Autorskie prawa majątkowe

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, a także wówczas, gdy Zamawiający będzie dokonywać naliczenia i egzekwowania kar umownych i w konsekwencji nie wypłaci wynagrodzenia wykonawcy ze względu na wykonanie potrącenia, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w różnych formach i postaciach w zależności od potrzeb, do wykonanej dokumentacji projektowej. Przeniesienie ww. praw następuje z chwilą odbioru dokumentacji projektowej.

- Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, następuje na cały czas ich trwania i obejmuje następujące pola eksploatacji:

- utrwalanie w całości lub w części na jakimkolwiek nośniku;

- zwielokrotnianie w całości lub w części jakąkolwiek techniką;

- wprowadzanie w całości lub w części do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu bez ograniczeń;

- umieszczanie w całości lub części w dokumentacji projektowej postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Zamawiającego;

- wykonywanie na podstawie dokumentacji projektowej prac przez wykonawców wybranych wyłącznie przez Zamawiającego;

- rozpowszechnianie w całości lub w części w formie druku, zapisu cyfrowego i przekazu multimedialnego.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian, modyfikacji, adaptacji w dokumentacji projektowej, co do których autorskie prawa majątkowe przeszły na Zamawiającego, a także do wykonywania autorskich praw zależnych do takich utworów zależnych zgodnie z przeznaczeniem dokumentacji.

- Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie ze zmian, modyfikacji i adaptacji dokumentacji projektowej, co do których Zamawiający nabył autorskie prawa majątkowe.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy obejmuje wynagrodzenie należne Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz za przeniesienie własności nośników dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu 
praw osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego do decydowania o sposobie wykorzystania dokumentacji projektowej i decydowania o zachowaniu jej integralności.

- Wykonawca oświadcza, że utwory będące przedmiotem Umowy, nie naruszają praw majątkowych ani osobistych osób trzecich oraz są samodzielnymi i oryginalnymi utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.).

- Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby mu przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie opisanym umową na Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, których przeniesienie na Zamawiającego jest przedmiotem niniejszego paragrafu, nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, których wykonywanie uniemożliwiałoby lub utrudniało korzystanie z tych praw przez Zamawiającego lub jego następców prawnych, i zobowiązuje się, że osobiste prawa autorskie osób trzecich do utworu nie będą wykonywane.

- Wykonawca oświadcza, że w chwili przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych, prawa te będą przysługiwały Wykonawcy w całości, w pełnym zakresie i bez ograniczeń.

- Jeżeli podczas eksploatowania dokumentacji projektowej przez Zamawiającego dojdzie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do naruszenia majątkowych praw autorskich lub osobistych praw autorskich osób trzecich, Wykonawca zmieni, bez dodatkowego wynagrodzenia, dokumentację projektową w sposób wyłączający dalsze naruszenie tych praw osób trzecich. Zmiany powinny być dokonane nie później niż w terminie 5 dni 
od daty uzyskania przez Wykonawcę pisemnej informacji o naruszeniu praw osób trzecich.

- Jeżeli podczas eksploatowania dokumentacji projektowej przez Zamawiającego dojdzie do zarzutu naruszenia majątkowych praw autorskich lub osobistych praw autorskich osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się skorzystać z wszelkich środków ochrony prawnej, aby zabezpieczyć Zamawiającego przed skutkami takiego zarzutu.

- W okresie realizacji przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji Wykonawcy przysługuje niewyłączna licencja na posługiwanie się i ewentualne dalsze opracowywanie dokumentacji projektowej przekazanej już Zamawiającemu.

§ 6.

Odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej.

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na piśmie 3 letniej gwarancji na wykonaną dokumentację projektową licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy, potwierdzającego zgodność przekazanej dokumentacji projektowej z warunkami umowy oraz wykonanie zawartych w nim ustaleń.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w Umowie określony, a w szczególności odpowiada za rozwiązania dokumentacji projektowej niezgodne z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi (gwarancja).

- W przypadku wystąpienia wad w opracowanej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie uzupełnień i poprawek na wszystkich egzemplarzach dostarczonych Zamawiającemu), pod rygorem naliczenia kar umownych określonych w 
§ 13 ust. 1 pkt 4 Umowy.

- Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej wynosi 
4 lata i rozpoczyna się, licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu potwierdzającego zgodność przekazanej dokumentacji projektowej z warunkami Umowy oraz wykonanie zawartych w nim ustaleń. Wady zgłoszone z tytułu rękojmi będą usuwane w terminie określonym w ust. 3.

- Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.

- Wszelkie obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji i rękojmi, Wykonawca będzie realizował w ramach wynagrodzenia przewidzianego w § 10 ust. 1.

§ 7.

Udzielanie wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej

- Wykonawca na zapytania Zamawiającego (kierowane w formie pisemnej lub drogą elektroniczną) zobowiązany jest do niezwłocznego udzielania, w związku z prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, odpowiedzi lub wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej.

- Odpowiedzi lub wyjaśnienia składane będą przez Wykonawcę w formie pisemnej lub drogą elektroniczna w terminie nie później niż 48 godzin od ich otrzymania od Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 8.

Nadzór autorski

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, w zakresie niezbędnym do prawidłowej i terminowej realizacji ww. robót budowlanych.

§ 9.

Termin i zasady sprawowania nadzoru autorskiego

      - Termin trwania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych 
na podstawie dokumentacji projektowej ustala się na okres do dnia bezusterkowego odbioru robót budowlanych. Zamawiający przewiduje termin bezusterkowego odbioru robót budowlanych do dnia 31.12.2022 r.

      - Wykonawca czynności nadzoru autorskiego pełnić będzie w terminach, które zostaną uzgodnione z Zamawiającym lub na jego pisemne wezwanie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia wezwania.

      - Czynności nadzoru autorskiego objęte umową obejmują, w szczególności:

  - stwierdzanie w toku realizacji robót zgodności realizacji prac z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych i materiałowych;

  - udział w naradach koordynacyjnych oraz odbiorach robót, w tym w odbiorze końcowym;

  - wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót na podstawie dokumentacji projektowej poprzez dodatkowe informacje oraz uszczegółowienie dokumentacji projektowej;

  - uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia zmian w stosunku do wyrobów i rozwiązań technicznych ujętych w dokumentacji projektowej;

  - dokonywanie, bez dodatkowego wynagrodzenia, poprawek i zmian w dokumentacji projektowej wynikających  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

      - Nadzór autorski pełniony będzie według potrzeb wynikających z postępu robót, jednak nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie oraz na każde wezwanie kierownika budowy lub inspektora nadzoru, dokonane telefonicznie lub drogą mailową, na 3 dni kalendarzowe przed oczekiwanym pobytem.

      - Projektant sprawujący nadzór autorski, przewidywany termin pobytu 
na budowie będzie uzgadniał telefonicznie lub drogą mailową ze wskazanym przedstawicielem Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych.

      - Każdy pobyt projektanta na budowie będzie odnotowywany wpisem do dziennika budowy.

      - Do zmian dokumentacji projektowej wykonanych w ramach nadzoru autorskiego postanowienia § 5 umowy stosuje się.

§ 10.

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy 
w wysokości nie przekraczającej kwoty brutto ……………….. zł (słownie: ……………………………………………….………… zł) brutto, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy, w tym:

- wynagrodzenie za sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 ÷ 7 Umowy 
w wysokości nie przekraczającej kwoty brutto ………….…. zł (słownie: ………………………….……… zł)

- wynagrodzenie za udzielenie branżowych wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych, zleconych przez Zamawiającego w procedurze zamówień publicznych, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 8 ÷ 9 umowy w wysokości nie przekraczającej kwoty brutto ……………… zł (słownie: ……………… zł).

- W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1, ujęto wszelkie koszty, 
opłaty, wydatki, daniny i inne świadczenia oraz czynniki cenotwórcze w tym z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich w wysokości …… zł brutto (słownie: ……………zł), które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z prawidłową realizacją przedmiotu Umowy.

- Zapłata wynagrodzenia będzie następowała w 2 częściach:

  - zapłata I części wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 za sporządzenie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1 ÷ 7 Umowy nastąpi po sporządzeniu protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy;

  - zapłata II części wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy na podstawie pisemnego oświadczenia inspektora nadzoru stwierdzającego wykonywanie czynności nadzoru autorskiego przez projektanta z najwyższą starannością wynikającą z zawodowego charakteru wykonywanych czynności.

- Wykonawca wystawi faktury VAT na Polską Akademię Nauk, Dom Pracy Twórczej w Wierzbie, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, NIP: 525-15-75-83.

- Na fakturach Wykonawca umieści symbol i numer niniejszej Umowy.

- Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci przelewem, w terminie do 21 dni 
od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT wraz z załączonym protokołem, o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy.

- Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający przy odbiorze i przetwarzaniu faktur elektronicznych posługuje się nr GLN 5907628990001.

§ 11.

Ubezpieczenie Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że przez cały okres trwania umowy będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 30.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych i 00/100). Kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ww. ubezpieczenia przez Wykonawcę, poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość ubezpieczenia przez okres realizacji umowy.

- Jeżeli okres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 wygasa w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nową polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie określone w ust. 1 w terminie nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia.

- W przypadku braku ubezpieczenia OC potwierdzonego polisą lub innym dokumentem, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne określone w § 13 ust.1 pkt 7 umowy do czasu przedstawienia stosownej polisy lub innego dokumentu.

( 12.

Odstąpienie od Umowy

            - Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy, w całości bądź w części, 
bez wyznaczania terminu dodatkowego w razie:

- nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu Umowy w terminie 
10 dni od dnia zawarcia Umowy;

- opóźnienia w wykonaniu poszczególnych zakresów przedmiotu umowy przekraczającego 10 dni kalendarzowych w stosunku do terminów określonych dla danego zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w ( 3 Umowy;

- stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wady (uchybień) w wykonywaniu przedmiotu umowy, gdy Wykonawca nie zmienia sposobu realizacji przedmiotu umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu lub nie usunie wad (uchybień) mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia wad (uchybień) w terminie określonym w wezwaniu. Obowiązku wezwania do usunięcia uchybień nie stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter 
danej wady (uchybienia) nie można go usunąć lub wymagane było 
jego natychmiastowe usunięcie;

- gdy Wykonawca, pomimo wezwania przez Zamawiającego i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu terminu, nadal narusza prawo lub postanowienia Umowy;

- trzykrotnego zgłoszenia do odbioru prac z wadami, jeżeli z powodu tych wad nie dokonano odbioru,

- jeżeli wysokość kar umownych o których mowa w § 13 przekroczy 30% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 10 ust. 1.

            - Ponadto Zamawiający może odstąpić od Umowy gdy:

- jeżeli wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub w wypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy albo wykreślenia Wykonawcy

z właściwego rejestru.

- nie zostanie przedłożony dowód posiadania ubezpieczenia, o którym mowa 
w § 11 umowy;

- gdy Wykonawca zleca wykonanie prac będących przedmiotem umowy 
innym podmiotom lub osobom niż wskazane w Ofercie .

            - Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym 
bez konieczności uprzedniego wezwania.

            - Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć w formie pisemnej 
w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji 
o podstawie do odstąpienia od umowy, ale nie później niż do dnia wykonania Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie.

            - Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku zapłaty zastrzeżonych w umowie kar.

§ 13.

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, 
za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w ( 10 ust. 1 Umowy;

- za opóźnienie w realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w zakresie, 
o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 ÷ 7 Umowy, w wysokości 0,5% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w ( 10 ust. 1 pkt 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- za każdy przypadek opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z pełnienia nadzoru autorskiego oraz udzielenia wyjaśnień, 
a w szczególności za niestawienie się projektanta na budowie, 
nie rozstrzygnięcie problemu projektowego w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiający ma prawo naliczania kar umownych w wysokości 
0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w ( 10 ust. 1 pkt 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w realizacji obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,25% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w ( 10 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- za każdorazowe naruszenie zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, 
o których mowa w § 14 umowy, w wysokości 500 zł za każdy przypadek;

- w przypadku wykonania usług objętych umową przez podmiot lub osobę inną niż określoną w Ofercie Wykonawcy i niezaakceptowaną uprzednio przez Zamawiającego - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10 ust. 1 Umowy;

- w razie opóźnienia Wykonawcy w przekazaniu dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego ubezpieczenia, ponad terminy określone w § 11 umowy - w wysokości 100 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- w razie opóźnienia Wykonawcy w udzieleniu informacji, o których mowa w § 17 ust. 4 – w wysokości 100 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- Kary umowne podlegają łączeniu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty naliczonych 
kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z usunięciem szkody.

§ 14.

Poufność informacji

            - Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się 
do zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych 
i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) 
w związku z wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i formę 
ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”.

            - Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się 
do danych i informacji:

- dostępnych publicznie;

- otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;

- które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;

- w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.

            - W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

            - Wykonawca zobowiązuje się do:

- dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;

- niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy.

            - Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje Umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, 
o wynikających z Umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, 
a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków 
w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.

            - W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.

            - Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku wcześniejszego zakończenia trwania Umowy w wyniku działania którejkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie (z udziałem Zamawiającego) zniszczy wszelkie Informacje Poufne.

            - Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w Umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania Umowy, jak i w okresie 10 lat jej wygaśnięciu.

§ 15.

Personel Wykonawcy

      - Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia dla właściwego i terminowego wykonania Umowy.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem przedmiotu umowy.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad personelem 
oraz dopełnienie wszelkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu.

      - Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy innym podmiotom 
lub osobom niż tym, których wykaz został przedstawiony wraz z Ofertą, stanowiącą Załącznik nr 4 do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5-6. Wykaz osób stanowi Załącznik nr 4a do Umowy.

      - Zmiana lub zwiększenie liczby personelu zostanie zaakceptowana na piśmie przez osobę wskazaną w § 16 ust. 1, wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca uzasadni zmianę oraz wykaże, że nowa proponowana osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla danej funkcji, przedstawiając dokumenty potwierdzające stosowne uprawniania.

      - Zmiana, zmniejszenie lub zwiększenie liczby personelu w trakcie wykonywania Umowy bez akceptacji pisemnej osoby wskazanej w § 16 ust. 1, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 12 ust. 2 pkt 3, niezależnie od obowiązku zapłacenia kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 6.

      - Zmiana, zmniejszenie lub zwiększenie liczby personelu nie ma wpływu 
na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wszelkie koszty związane 
ze zmianą lub zwiększeniem liczebności personelu ponosi Wykonawca.

      - Zamawiający, w ramach nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy, 
zastrzega sobie prawo wnioskowania do Wykonawcy o wykluczenie ze składu pracowników, w stosunku do których stwierdzono w ramach nadzoru 
nie wywiązywanie się z obowiązków określonych w OPZ. O fakcie tym Zamawiający powiadamia Wykonawcę, przedstawiając zakres naruszeń. Wykonawca bez ważnej przyczyny nie może odmówić wykluczenia takiej osoby i zobowiązany jest podjąć decyzję o wykluczeniu oraz uzupełnić skład pracowników w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania wniosku Zamawiającego.

§ 16.

Zarządzanie realizacją Umowy

            - Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do sprawowania nadzoru 
nad realizacją Umowy, kontroli oraz koordynowania prac związanych 
z realizacją Umowy i bieżących kontaktów z Wykonawcą jest Pan/i …………., tel.: 
(87) 423-16-17 e-mail: dyrektor@wierzba.pan.pl

            - Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich czynnościach związanych z realizacją Umowy jest Pan/i …………. tel.: ………….., e-mail: ......................................

            - Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, o których mowa 
w ust. 1 ÷ 2 nie wymaga sporządzenia aneksu i będzie odbywać się poprzez pisemne (pod rygorem bezskuteczności zmiany) powiadomienie drugiej Strony.

            - W przypadku zmiany poniższego adresu Strona jest zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony:

Dla Zamawiającego:

Polska Akademia Nauk

Dom Pracy Twórczej w Wierzbie
Wierzba 7, 12-220 Ruciane-Nida

e-mail: wierzba@wierzba.pan.pl

Dla Wykonawcy:

………………………………………………, e-mail: …………..

§ 17.

Kontrola

- Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania Umowy. Zamawiający może zlecić wykonanie kontroli innym osobom lub podmiotom.

- W przypadku kontroli, wykonywanej przez Zamawiającego lub inne uprawnione podmioty, Wykonawca udostępni kontrolującym wgląd w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne związane z wykonywaniem Umowy.

- Prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscu wykonywania Umowy lub innym miejscu związanym z realizacją umowy.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 
bez zbędnej zwłoki, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania, pełnej informacji o stanie wykonywania Umowy.

§ 18.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO), informuje się, że:

1)	Administratorem danych osobowych Sprzedawcy jest Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa.  Dane osobowe Sprzedawcy  zostały przekazane dobrowolnie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy i zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Sprzedawca  posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

2)	Kontakt do Inspektora ochrony danych to adres mailowy:  iod@pan.pl;

3)	Dane osobowe Sprzedawcy  nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

4)	Dane osobowe Sprzedawcy będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa;

5)	Dane osobowe Sprzedawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy o i odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);

6)	 Sprzedawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

7)	 Sprzedawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;

8)	Dane osobowe Sprzedawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§ 19.

SIŁA WYŻSZA

- Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy w przypadku, gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej.

- Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.

- Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy w przypadku, gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej oraz w przypadku wystąpienia okoliczności związanych z sytuacją epidemiczną związaną z wystąpieniem epidemii koronawirusa SARS COV 2 i chorobą COVID 19.

- W przypadku zaistnienia siły wyższej oraz okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii koronawirusa SARS COV 2 i chorobą COVID 19 Strona, której to dotyczy, zobowiązana jest poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej lub okoliczności związanych epidemiią koronawirusa SARS COV 2 i chorobą COVID 19 wraz ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z Umowy obowiązków z powodu działania siły wyższej oraz uprawdopodobnieniem istnienia okoliczności na które się powołuje.

§ 19.

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy 
prawa powszechnie obowiązującego a w szczególności:

1)	ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);

2)	ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1231 z późn. zm.);

3)	ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020  r. poz. 1333 z późn. zm.);

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 16 ust. 3.

- Strony dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. 
W przypadku, gdy nie dojdą do porozumienia, tj. po upływie 30 dnia od przekazania propozycji ugodowej drugiej Stronie - spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Integralną część Umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 –	      Szczegółowy opis przedmiotu Umowy.

Załącznik nr 2 –	      Protokół przekazania dokumentacji projektowej.

Załącznik nr 3 –	Protokół potwierdzający zgodność przekazanej dokumentacji projektowej z warunkami Umowy.

Załącznik nr 4 –	      Oferta Wykonawcy.

Załącznik nr 4a – 	Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy,

Załącznik nr 5 –	Kopia polisy OC.

Załącznik nr 6 – 	Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku konferencyjnego PAN DPT w Wierzbie wykonaną przez A. Szamreto i F. Mackojcia wraz z załącznikiem mapowym.

ZAMAWIAJĄCY				              		 WYKONAWCA

………………………………….				         ………………………………….

Załącznik nr 1 do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

    - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej przeciwpożarowej umożliwiającej wykonanie prac w 3 zadaniach, obejmującej :

- Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla rozbudowy budynku Centrum Konferencyjnego na terenie ośrodka Polskiej Akademii Nauk Domu Pracy Twórczej w Wierzbie o taras pełniący funkcję drogi ewakuacyjnej oraz schody zewnętrzne ewakuacyjne na działkach nr 20/1 i 22/3 w obr. geod. 14-Wierzba, Ruciane-Nida – obszar wiejski. Etap I /zadanie 1/*

- Wykonanie projektu sygnalizacji p.poż. zgodnie z wytycznymi w posiadanej przez Zamawiającego ekspertyzie tech. stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku konferencyjnego PAN DPT w Wierzbie wykonaną przez A. Szamreto i F. Mackojć wraz z załącznikiem mapowym ,  Etap II /zadanie 2/*

- Wykonanie projektu wykonawczego dla budowy instalacji rolet ogniotrwałych, klap oddymiających i innych elementów wyposażenia p.poż. - zgodnie z wytycznymi w posiadanej przez Zamawiającego ekspertyzie tech. stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku konferencyjnego PAN DPT w Wierzbie wykonaną przez A. Szamreto i F. Mackojć wraz z załącznikiem mapowym. Etap III /zadanie 3/

w tym głównie:

- opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego,

- złożenie kompletnego wniosku wraz ze stosownymi załącznikami (jeżeli są wymagane) o uzyskanie pozwolenia na rozbudowę (lub zgłoszenia),

- uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu prawomocnej decyzji administracyjnej stosownego organu,

- sprawowanie nadzoru autorskiego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami.

    - W ramach wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie również do następujących czynności:

- uzyskania wszelkich niezbędnych do wykonania projektu pozwoleń, certyfikatów, opinii, uzgodnień i zatwierdzeń projektów oraz wszelkich innych wymaganych opracowań i poniesienie opłat z tym związanych,

- opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z podziałem na branże,

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej robót budowlanych we wszystkich branżach, z określeniem parametrów technicznych i funkcjonalnych przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia,

- opracowania kosztorysów inwestorskich robót  z podziałem  na branże 
wraz z zestawieniem zbiorczym kosztów. Kosztorysy należy sporządzić metodą szczegółową. Kosztorysy powinny zawierać również: szczegółowe przedmiary robót z opisem robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych, zbiorcze zestawienie kosztów (tabela elementów scalonych); wykazy materiałów i sprzętu.

- uzyskania wszystkich niezbędnych do wykonania projektu i robót budowlanych  w nim ujętych decyzji, dokumentów w tym pozwoleń, opinii, uzgodnień, ekspertyz, podkładów mapowych, warunków technicznych, uzgodnień z PSP, PSSE i innych,

- uzgodnienia projektu z autorem projektu budynku – prof. arch. Konradem Kucza-Kuczyńskim /dla zadania 1/

- w przypadku ogłoszenia przez Zamawiającego przetargu na realizację 
robót budowlanych prowadzonych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową - pisemne lub drogą elektroniczną udzielenie wszelkich wyjaśnień i wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, w terminie 48 godzin od ich otrzymania od Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej,

- sprawowania nadzoru autorskiego do dnia bezusterkowego odbioru robót budowlanych prowadzonych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową.

Załącznik nr 2 do umowy

PROTOKÓŁ

PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Data:  ……………………………………………..

W wyniku realizacji usługi zgodnie z Umową nr ………..………………………………….

Przedstawiciel Zamawiającego: …………….…………………………………………………..

Przy udziale przedstawiciela Wykonawcy: ……………………………………………………

Przekazano dokumentację projektową dla zadania:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Wyszczególnienie dokumentacji projektowej:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….                                                                              ………………………………………………………………………….

Podpis                                                                                                                                                                 Podpis

Przedstawiciela Zamawiającego                                                                                                                 Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3 do umowy

PROTOKÓŁ

POTWIERDZAJĄCY ZGODNOŚĆ PRZEKAZANEJ 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z WARUNKAMI UMOWY

Data:  ……………………………………………..

W wyniku realizacji usługi zgodnie z Umową nr ……………………………………….

Przedstawiciel Zamawiającego: ……………………………………………………………..

Przy udziale przedstawiciela Wykonawcy: ..………………………………………………

Odebrano dokumentację projektowej dla zadania:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Wyszczególnienie dokumentacji projektowej:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Potwierdzam zgodność przekazanej dokumentacji projektowej z warunkami  zawartymi w Umowie nr …………………… z dnia …………………., bez zastrzeżeń.

…………………………………………………..                                                          …………………………………………………..

Podpis                                                                                                                                                                Podpis

Przedstawiciela Zamawiającego                                                                                                                Przedstawiciela Wykonawcy

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić